## 古北校区台风后绿化修复及提升项目                           实施单位采购需求

- （竞争性磋商）

项目名称：古北校区台风后绿化修复及提升项目

项目预算：105199.33元（超出预算视为无效报价）

采购方式：竞争性磋商

一、合理的投标人资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.（1）投标人须具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证。

（2）项目团队根据项目实际情况设置，最低应为4人（含）以上，且需包含园林项目负责人、安全员、质量员、材料员各1名。

（3）项目负责人需持有市政工程专业二级及其以上注册建造师执业资格证书及有效期内的安全考核B证。

（4）投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力，具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规。

（5）投标人及其项目负责人应具有良好的从业信用记录，项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。

3. 具有类似园林绿化工程的项目经验及业绩。

二、项目基本概况

为修复古北校区因台风造成的绿化破坏并提升校园绿化环境，丰富校园景观效果，拟对古北校区进行台风后校园的绿化修复及提升。内容包含大树移植、修剪及花境种植等。本项目预算为105199.33元。

三、采购内容及要求

为本项目提供园林绿化施工服务，工作内容详见绿化清单。要求养护期1年，养护期内成活率100%。需满足的标准规范包括：现行的中华人民共和国和上海市有关绿化等本工程适用的专业标准、规范及清单说明。

四、项目的实施时间、地点

实施地点：上海对外经贸大学古北校区（上海市长宁区古北路620号）

实施工期：自合同签订之日起45天

五、采购项目需满足的验收条件

竣工验收一次性合格。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

本项目采用总价包干合同，竣工验收合格后结算。

合同签订生效后甲方向乙方支付合同暂定金额的30%作为预付工程款，待项目竣工验收合格后甲方向乙方支付合同暂定金额的50%作为进度款，项目结算审价完成且乙方提交质保金后甲方按照结算审价金额结清尾款。